# Informatiemanagement

- Een proces dat informatiebehoeften uit werk/bedrijfsprocessen vertaald naar informatievoorziening.

  - BIM = Business Information Management

- Een standaard voor informatiemanagement is BiSL

  - Business Information Services Library

  - = Framework voor BIM

  - = Functioneel beheer + Informatiemanagement

- Je mag dit beschouwen als een resource zoals personeel of faciliteiten.

- Gebruikersorganisatie BIM

  - Informatievoorziening

  - + Informatiesystemen

- Strategisch BIM

  - Opstellen van de strategie

  - Afstemmen van beleidsplannen

- Verantwoordelijke voor enkel sturende processen

  - Financieel management

    - Kosten bewaken

  - Planning & Control

    - Tijd/capaciteit aspecten aansturen

  - Behoeften management

    - Bewaken van kwaliteit

    - Vertalen van behoeften uit werk/bedrijfsprocessen

  - Contractmanagement

    - Afspraken maken met de ICT-leverancier.

- Voert vaak de regie over projecten

- Wordt in deze gevallen nooit uitbesteed

  - Functioneel beheer en ICT kan wel worden uitbesteed aan externe firma’s

## Informatievoorzieningen

- Bedrijfsprocessen worden ondersteund door informatiediensten

  - Bv CRM = Customer Relationship Management

  - Maken gebruik van Infrastructuur diensten zoals Databases/Netwerk.

- Er wordt vaak dienstverlening voorzien rondom een project/applicatie

  - Bv Helpdeskondersteuning

  - Wordt vastgelegd d.m.v. SLA’s

    - = Service Level Agreement

## Informatiemanager

- Deze stuurt in grote bedrijven vaak een team aan dat bestaat uit 1 of meer

  - Functioneel beheerders

  - Beleidsmedewerkers

  - Organisatieadviseurs

  - = Teamleader Informatiemanagement

- In kleine bedrijven oefent deze vaak de rollen zelf uit.

- Fundament is het BiSL-Foundation

  - = Certificaat

  - Soft Skills zijn belangrijk voor deze functie

  - Competenties

    - Adviseren

    - Analytisch denkvermogen

    - Organisatiesensiviteit

    - Informatieanalyse

    - Tactisch handelen

    - Toekomstvisie

    - Leidinggevende functie

    - Geen diepgaande ICT-kennis nodig

## 9-Vlaksmodel

- = Referentiemodel voor Informatiemanagement

- Bestaat uit 3 domeinen

  - Bedrijfsdomein

    - Bedrijfsprocessen, mensen, middelen, etc

  - Informatiedomein

    - Vertaling van informatie naar ICT-domein

  - ICT-domein

    - Ontwikkeling van ICT

- Dit model is een gecomprimeerde versie van het besturingsframe

- Informatievoorziening staat centraal

- Mensen, resultaten, middelen staan links

## ICT-regie

- ICT wordt steeds vaker uitbesteed aan externe firma’s

- Deze trend wordt ook weergegeven in het Gartner ‘s IS Lite model

- Binnen ICT-serviceorganisaties wordt een Demand-Supply Organisatie (DSO) ingericht.

  - Deze coördineert alle processen op strategisch en tactisch niveau.

- De besturingskant van BIM evolueert daardoor richting ICT-regie.

  - Bevat ook Enterprise Architectuur

  - Andere strategieën worden binnen de organisatie geïntegreerd.

## BiSL

- Geeft een beschrijving van werkzaamheden aan de klantzijde

  - Functioneel beheer -> Functioneel beheerder

  - Informatiemanagement -> Informatie manager

  - Ook de Business analist speelt een grote rol binnen BiSL.

- Dit is een standaard sinds 2005 en wordt beheerd door de ASL BiSL Foundation.

- Richting zich op de Gebruikersorganisaties (Demand), niet op de ICT-organisaties(Supply)

- Bevat 23 taken in totaliteit

  - ITIL = Technisch beheer

  - SLA en ITIL = Applicatiebeheer

  - BISL = Functioneel beheer

- 3 niveaus

  - Strategisch niveau

    - Relatiemanagement, strategie inrichting, leveranciers, ketenpartners.

  - Sturend niveau

    - Planning, control, financieel management, behoeftenmanagement, contractmanagement.

  - Uitvoerend niveau

    - Gebruikersondersteuning, IT-aansturing, bedrijfsinformatie, wijzigingenbeheer, transitie, toetsen/testen.

### Linksboven = Opstellen IV-organisatiestrategie

- Hoe ziet de organisatie er binnen 3-5 jaar uit

## Leveranciersmanagement

- = Bepalen welke leveranciers het meest geschikt zijn.

  - Richtlijnen vastleggen

- Dit proces bestaat uit 3 activiteiten

  - Opstellen beleid

    - Assortiment en relatie bepalen (software vs werkend systeem)

  - Selectie en evaluatie

    - Meestal zijn er langdurige relaties met leveranciers (zorgvuldig selecteren)

    - Afscheid nemen moet lang op voorhand geïnitieerd worden.

  - Beheer

    - Het beheer van de relaties met de leveranciers.

- KPI’s

  - = Key Performance Indicators

  - Laten veranderingen zien t.o.v. het vorige jaar

  - Laten leveranciers zien die niet aan het beleid voldoen

  - Aantal afgevallen leveranciers vs nieuwe

- LVM heeft een sterke relatie met Contractmanagement

  - Het beleid van LVM kunnen concrete contracten en SLA’s worden.

- Enkele concrete voorbeelden:

  - Elke leverancier moet al x jaar bestaan

  - Elke leverancier moet financieel gezond izjn

  - Elke leverancier moet een bepaalde omvang hebben

  - Elke leverancier moet bepaalde referenties hebben

  - De leverancier moet werkende systemen met updates voorzien

  - De leverancier moet de verantwoordelijkheid nemen ivm andere hard/software.

  - De leverancier moet meedenken met de bedrijfsprocessen in de eigen organisatie.

## Relatiemanagement

- Bestaat uit 3 activiteiten

  - Evaluatie

    - Evalueren van bestaande relaties met de gebruikersorganisatie

  - Opstellen beleid

    - Uitwerken van de rollen met bijbehorende taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden

  - Beheer

    - Beheer van de relaties met met de gebruikersorganisatie

- Het resultaat hier van is het structuurplan/organisatieplan/blauwdruk.

- KPI’s

  - Afwijking huidige structuur tov voorafbepaalde structuur (percentage)

  - Aantal en omvang van de afwijkingen

## Ketenpartners management

- 3 activiteiten

  - Evaluatie

    - Evalueren van bestaande relaties met keternpartners

  - Opstellen beleid

    - Vormgeven van gewenste organisatie in relatie met de ketenpartners

  - Beheer

    - Beheer van de ketenorganisatie

- KPI’s

  - Afwijking huidige structuur tov voorafbepaalde structuur(percentage)

  - Aantal en omvang van de huidige en toekomstige ketenpartners.

## Strategie inrichting

- 3 activiteiten

  - Evaluatie

  - Opstellen beleid

    - Opstellen van de structuur, taken, bevoegdheden.

  - Sturing IV-organisatie

- Resultaat is het hele beleid zelf.

- KPI’s

  - Afwijking beleidsplan tov vorige (percentage)

  - Afwijking beleidsplan tov huidige situatie (de gap)

- Deze heeft een relatie met alle andere processen in de cluster.

# Projectmanagement

- Een project is een tijdelijke constructie voor het afleveren van een uniek product of dienst, rekening houdend met beschikbare materialen, budget, tijd en kwaliteit.

- Jargon

  - Opdrachtgever

  - Deliverable (oplevering)

  - Fasen (deel A, deel B, etc)

  - Mijlpaal (na iedere fase)

  - Iteratie (herhalen van fasen)

  - Risico’s

  - Contingentieplan ( = contingency plan = plan om risico’s te beperken)

- Verschillende methodes om een resultaat te bekomen, wij gebruiken Prince2

- Battery limits = Het kader/de scope vastleggen bij het opstarten van een project.

- Project charter = startpunt en het contract tussen alle partijen (leider, teams, sponsors)

  - Zorgt voor duidelijkheid over de aanpak, timing, financiering, opvolging.

  - = Deliverable

  - Vastleggen van de business case

  - = PSS

    - Project Scope Statement

### Scope

- Twee soorten

  - Product scope

    - Eigenschappen van het eindproduct

    - Weergegeven door een PBS

    - Product Breakdown Structure

  - Project scope

    - De activiteiten die moeten uitgevoerd worden om dit product te realiseren.

    - Weergegeven door een WBS

      - Work Breakdown Structure

### PSS / Project Scope Statement

- Verantwoording

  - Wie, Wat, Wanneer, Waarom, Hoeveel, Waar, Hoe.

- Omschrijving

- Deliverables

  - Prioriteitenlijst van de opleveringen -> WBS

- Veronderstelling/Beperkingen

- Uitsluitingen

  - Out-Of-Scope items

- Objectieven

  - Deze moeten SMART zijn:

    - Specifiek

    - Meetbaar

    - Acceptable

    - Realitistisch

    - Tijdsgebonden

### WBS Voorbeeld (RACI Matrix)

- Horizontaal: Personen/rollen

- Verticaal: Resultaten/processen/activiteiten

### Project manager taken

- Resultaat behalen binnen een bepaalde periode

- Planning

  - Fasering = Prince2

- Doelstellingen

- Organisatie

  - Wie heeft welke rol

  - Welke verantwoordelijkheden

- Projectteam samenstellen

- Analyse van het project

  - Fasering: Watervalprincipe of Agile?

    - Analysefase, uitvoeringsfase, implementatiefase, evaluatiefase.

  - Tijd: Wanneer moet welke fase afgerond zijn? Wanneer is de deadline?

    - Kritieke pad

  - Geld: Welk budget is er? Welke opbrengsten zijn er?

  - Informatie: Hoe wordt er gerapporteerd? Wanneer?

- Projectteam

  - Bestaat uit specalisten

  - In de planning bepaal je wie welke taak uitvoert

  - Niet ieder lid heeft constant iets te doen, ieder lid heeft ook nog uren per week voor zijn gewone bezigheden.

### Project fases

- Afspraken maken

  - SMART doelstelling: Over 3 jaar willen we 5 kookboeken op de markt hebben, elk over gerechten van een ander land.

  - Er worden ook afspraken gemaakt over de randvoorwaarden, deadline, budget, middelen.

- Ontwerp maken

  - Voorbereidend inhoudelijk werk

- Project starten

  - Sollicitatiegesprekken voeren

  - Partijen informeren

  - Taken verdelen

- Voortgang beheersen

  - Tussentijdse deadlines naleven

  - Problemen oplossen d.m.v. creatieve ideeën van het team af te wegen

    - Jij neemt de uiteindelijke beslissing

- Een projectmanager kan verschillende rollen aannemen binnen een project:

  - Ontwerper

  - Controleur

  - Spreker

  - Coach

  - Expert

  - Risicomanager

- Projectmanagers kunnen op verschillende plaatsen werken

  - Binnen het bedrijf zelf (vast in dienst)

  - Als consultant (op locatie bij de klant)

  - Freelance

- De functie is niet beperkt tot 1 sector

- Projectmanagers moeten een grote zelfstandigheid hebben en het diplomatiek vermogen hebben om dingen gedaan te krijgen zonder veel machtsmiddelen.

- Competenties

  - Managementvaardigheden

    - Snel verzamelen en opnemen van informatie

  - Systematisch werken

    - Denken van grof naar fijn (niet te veel details invullen in het begin)

  - Deskundigheid:

    - Overzichtskenis

  - Stressbestendigheid

  - Inzicht hebben in de belangen van alle partijen

## Project Planning

- We doen dit aan de hand van PERT

  - Program Evaluation and Review Technique

  - = hulpmiddel

- Hoofbegrippen

  - Knooppunt

    - Gebeurtenis

    - Aanvang/Einde van een taak

    - CIRKEL

  - Activiteit

    - Uitvoering van een taak

    - STAAT OP DE LIJN TUSSEN TWEE KNOOPPUNTEN

  - Netwerk

    - Structuur van de logische opeenvolging van de activiteiten

  - Schijnactiviteit

    - Noodzakelijk wachttijd door een natuurlijk proces

  - Relatielijn (0-lijn)

    - Geeft een noodzakelijk verband aan

    - STIPPELLIJN tussen twee knooppunten met een 0

  - Afstemmingslijn

    - Geeft een gewenst verband weer

    - STIPPELLIJN met een A

- Tijdsfactor

  - To = Optimitische tijd

  - Ti = Gemiddelde tijd

  - Tp = Pessimistische tijd

  - Te = Verwachte tijd = To + 4* Ti + Tp) / 6

- Tijdstippen

  - TE = Earliest Expected Time

    - Vroegst mogelijke tijdstip waarop een knooppunt kan bereikt worden

    - Bij meerdere activiteiten -> Grootste tijd nemen!

  - TL = Latest allowable Time

    - Als deze overschreden wordt zal de globale duur van het project overschreden worden.

    - Bij meerdere activiteiten -> Kleinste tijd nemen!

- Speling

  - = SLACK = TL – TE -Te

  - Positief = Start kan uitgesteld worden / Minder mensen/middelen inzetten

  - Geen speling = Er mag geen vertraging opgelopen worden

  - Negatief = Uitvoering moet versneld worden / Meer mensen/middelen inzetten

- Kritieke pad

  - = CRITICAL PATH

  - = Het pad met de grootste tijdsduur om te doorlopen

  - Vertraging -> Heel het project vertraagt!

## Voorbeelden:

### Oef 1

## Oef 2

## Gantt chart (enkel theorie kennen)

- Grafiek of diagram waar de activiteiten binnen een project op een tijdsschaal worden voorgesteld.

- Deze duidt de voortgang aan en legt relaties tussen de activiteiten.

- Ontwikkeld door Henry Laurence Gantt in 1917.

- In zo een Gantt Chart werk je ook met milestones, deze worden bereikt na iedere fase.

- Er zijn ook relaties tussen bepaalde activiteiten, taak 1 moet afgerond zijn voor taak 3 kan beginnen bv.

- Wij gebruiken MS Project om deze Gantt charts aan te maken.

- Binnen een Gantt chart worden resources gebruikt, dit kan materiaal of personeel voorstellen.

- De kosten worden berekend aan de hand van deze resources of hulpmiddelen.

### Voortgangscontrole

- Dit is bij softwareontwikkeling moeilijk te controleren.

- Naast de gepresteerde uren moet ook de kwaliteit opgevolgd worden.

- Indien men achter loopt op de geplande tijden:

  - Terugkoppelen: De werken versnellen door meer resources te voorzien.

  - Vooruitkoppelen: Geschatte tijden terugschroeven.

## Kosten-batenanalyse (enkel theorie kennen)

- Dit is een monetaire evaluatiemethode

- De verwachte kosten worden afgewogen t.o.v. de verwachte opbrengsten.

- Uiteindelijk wordt de meest voordelige oplossing gekozen

- Er zijn ook aspecten die niet in geld uitgedrukt kunnen worden:

  - Verlies van reputatie

  - Langetermijnstrategie

  - Deze zijn moeilijk in te schatten.

- Elk project moet, ongeacht zijn omvang, een of ander voordeel opleveren!

- Er zijn verschillende soorten kosten:

  - Eenmalige kosten

    - Installatie, personeel, etc om bv een nieuwe systeem in gebruik te nemen = Ontwikkelingskosten.

  - Werkingskosten

    - Onderhoud, vaste kosten zoals verwarming, verlichting, etc.

- Er zijn verschillende soorten opbrengsten:

  - Besparingen op de werkingskosten

  - Andere kwantificeerbare opbrengsten

    - Bv. beter inkoopbeleid

    - Lagere gemiddelde voorraad

    - Lagere debiteurenstand

    - Daling van de verkoopkosten.

  - Moeilijk te kwantificeren opbrengsten

    - Bevriezing van de kosten

    - Actualisering van de informatie

    - Gebruik van PERT, simulaties, wachtlijntheorie, etc.

- Terugverdientijd

  - Dit is de periode waarin de opgetelde opbrengsten gelijk zijn aan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.

- Netto-contante waarde

  - Dit is het verschil tussen de opgetelde contante waarde van de opbrengsten en de waarde van de investering.

  - Dit is het bedrag dat we extra hadden kunnen verdienen tov een risicovrije belegging.

- Interne Rentabiliteit

  - = IRR = Internal Rate of Return

  - = Percentage dat uitdrukt hoe groot de winst is t.o.v. de kosten.

  - Internal = geen invloeden van buitenaf (bv inflatie)

## Risicoanalyse (enkel theorie kennen)

- Dit is een methode waarbij risico’s gekwantificeerd worden door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet.

- Risico = Kans * Gevolg

- Dit is de eerste stap binnen risicomanagement.

- Doel

  - Bedreigingen in kaart brengen

  - Per bedreiging de kans van het optreden bepalen.

  - Berekenen wat de gevolgen zijn indien de dreiging zich zou voordoen.

- Maatregelen

  - Preventie

  - Repressie

    - Beperken

  - Correctie

    - Effect terugdraaien

  - Acceptatie

    - Geen maatregelen, het risico aanvaarden.

  - Manipulatie

    - Parameters wijzigen om een gewenst resultaat te bekomen

- Technieken

  - Kwalitatieve methode

    - Schattingen maken

  - Kwantitatieve methode

    - Risico’s in meetbare criteria uirdrukken

    - Meestal financieel!

### Fault tree analyse

- = Foutenboomanalyse = FTA

- Dit brengt visueel in kaart wat fout kan gaan met het product.

- Bij elke faalvorm wordt gevraagd hoe dit kan komen of wat de oorzaak is.

- Voorbeeld voor een fiets:

- Opstellen

  - Defect bovenaan plaatsen

  - Alle mogelijk oorzaken aan de hand van AND en OR aanduiden.

- Voorbeeld

- SPRINT

  - Methodiek die een samenvatting vormt van alle uitkomsten, aangevuld met aandachtspunten.

  - Voor deze aandachtspunten moeten dan maatregelen gedefinieerd worden.

## Kwaliteitsmanagement

- Een tak binnen management die streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, proces, dienst of organisatie.

- Dit komt terug in alle delen van het management (niet afgebakend)

  - De kwaliteitsmanager houdt de organisatie scherp

    - Stelt de processen centraal

    - Deze is continu op zoek naar verbeteracties

- Dit is gerelateerd aan

  - Procesmanagement

  - Verandermanagement

- Kwaliteitskringen

  - Verenigingen die leden laten leren van elkaar over kwaliteitsmanagement.

  - In Nederland zijn er 12 die regionaal georganiseerd worden.

  - Deze organiseren lezingen, trainingen en bijeenkomsten bij bedrijven op de werkvloer.

  - Delen best practices met elkaar.

  - Uitgangspunten

    - Mensen vormen de sleutel tot verbeteringen

    - Verbeterinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast

    - Strategisch beleid en kwaliteitsmanagement beïnvloeden mekaar

  - Doelen

    - Permanent leren

    - Boeien, binden, inspireren

    - Onderlinge samenwerking

- Richt zich op het voorkomen van fouten

  - Poka-Yoke techniek

- Vijf fundamentele kenmerken

  - Inspirerend leiderschap

  - Bouwen op vertrouwen

  - Samenwerking

  - Resultaatgerichtheid

  - Continu verbeteren/vernieuwen

- ISO 9000-serie

  - Standaarden van het ISO instituut die vastleggen hoe een organisatie zijn kwaliteit kan waarborgen (certificaat / audit).

  - ISO 9000 - 2005: Grondbeginselen

  - ISO 9001 - 2008: Eisen

  - ISO 9004: Prestatieverbeteringen

  - ISO 19011-2002: Uitvoeren van audits

### Lean manufacturing

- = Slanke productie

- Zaken die geen toegevoegde waarde leveren -> elimineren.

### Six Sigma

- Managementsstrategie die oogt variatie in een productieproces te minimaliseren.

- Experts (Black en Green belts) maken deels uit van een infrastructuur.

- Dit is een proces waarbij verwacht wordt dat er maar 3.4 fouten op 1 miljoen voorkomen (99.99966% first run kwaliteit)

### Theory of Constraints

- Managementstheorie die stelt dat er in elk proces knelpunten zijn die gepasseerd moeten worden om deelprocessen in gang te zetten.

- Deze knelpunten worden bottlenecks genoemd.

- 3 factoren:

  - Throughput

  - Expense

  - Inventory

- 5 stappen

  - Beperkende factor identificeren

  - Hoe wordt het proces gebruikt

  - Processen aanpassen

  - Proces uitbereiden

  - Indien de bottleneck zich verplaatst, opnieuw beginnen.

### TQM – Total Quality Management

- Klant bepaalt de kwaliteit

- Zuivere data, geen persoonlijke meningen

- Preventie ipv detectie

- Kwaliteit moet in het ontwerp zitten

- Management moet ondersteuning bieden

## Agile Projectmanagement

- = Behendig

- = Alert

- Agility = Snel inspelen op de wijzigende omgeving en klantvragen.

- Het ontwikkelteam werkt zeer intensief samen en communiceert veel.

- Er wordt gewerkt in zeer kleine periodes (= iteraties).

- Na iedere iteratie wordt er iets afgeleverd.

- Dit is de tegenhanger van het watervalmodel

  - Ieder onderdeel moet afgesloten zijn voor er verder gewerkt wordt.

- Er is ook nog het V-model

  - Het hele proces is opgedeeld in onderdelen

  - Elk onderdeel wordt onmiddellijk getest.

  - Na afronding springt men verder naar een volgend onderdeel.

- De vier grote kenmerken van Agile:

  - Iteraties

  - Communicatie

  - Voortgang

  - Werkende software

### Agile-ontwikkelmethodes

- Scrum

- Elke dag een scrumsessie

- Voor het ontwikkelen -> analyse -> Product backlog ontwikkelen

- Product backlog -> opdelen in Spring backlock (iteraties)

- Na de oplevering is een retro -> bespreken wat goed/slecht was.

- DSDM

  - Dynamic Systems Development Method

  - Requirements kunnen aangepast worden

  - Methode = Timeboxing

    - Business study om haalbaarheid en realisatie te bepalen

  - MoSCoW principe

- XP

  - eXtreme Programming = Pair Programming

  - Als koppel aan de code werken (1 persoon ontwikkelt, de andere kijkt mee)

  - Test schrijven -> test slaagt

  - Kleine iteraties!

### Voordelen van Agile

- Inspraak op het project

- Mogelijkheid tot aanpassen indien er iets niet wertk

- Enkel ontwikkelen wat nodig is

- Product kan snel naar de markt gebracht worden

- Constante feedback van de ontwikkelaars

- Open omgeving om te ontwikkelen

- Een beter overzicht van het ontwikkelen

- Minder kans op falen

### Medewerkersvoordelen

- De methodiek kan steeds veranderd worden

- Open contact met de klant

- Gericht programmeren

- Korte springs / kleine onderdelen

- Demo’s

- Functionaliteit wordt effectief gebruikt

- Altijd op de hoogte

- Meerdere mensen doen kennis op

- Betere kwaliteit

- Er wordt steeds getest

### Nadelen van Agile

- Documentatie moet bijgehouden worden

- Tijdsdruk

- Er moet volgens een bepaalde structuur gewerkt worden

- De scope kan veranderen

- Het vergt veel individuele discpline

- Het kan zwaar worden voor de Product owner (verantwoordelijkheid)

### Samenvatting

- Er zijn meer voordelen aan Agile dan nadelen

- De klant haalt er het meeste uit

- De klant weet dat alles dat ontwikkeld wordt naar zijn zin is

- De klant heeft steeds een overzicht van de status